## Slide 1
AG Sondergebiet der GK 29 10. Sitzung
Stand der Bearbeitung und Darstellung von Ergebnissen
Grontmij GmbH
Hans-Jürgen Smidt, Guido Majehrke
NLWKN Stade, 12.06.2014
Gebietsmanagementplan für die Sondergebietsflächen in Niedersachsen und Hamburg

## Slide 2
2
Grundlagenermittlung zur Erarbeitung von Vorschlägen zur Entwicklung des Gebietsmanagementplans Altes Land
Grundlagenermittlung zum GMP – Sachstand
Bearbeitung durch Grontmij ist abgeschlossen
Wesentliche Inhalte:
  Matrix zur Risikobewertung
  Werkzeugkasten zur Risikominderung
  Empfehlungen und Gestaltungsvorschläge zur Entwicklung des Gewässersystems
  Durchgängigkeit / Vernetzung als langfristiges Ziel mit hohem Aufwertungspotenzial
Verteilung / Vervielfältigung der Unterlagen ist noch offen
Stellungnahme des UBA liegt noch nicht vor (avisiert für 25.KW)
Notes: 2

## Slide 3
3
Maßnahmenplanung Steinkirchener Neuwettern -
Sachstand
Bearbeitung durch Grontmij ist im Wesentlichen abgeschlossen
Verteilung an GK29 und die betroffenen Verbandsvorsteher als Prüfexemplar ist erfolgt
Letzte Abstimmungen stehen noch aus
Umgestaltung Steinkirchener Neuwettern
Notes: 3

## Slide 4
4
Ergebnisse
SV Wetterndorf
Durchgängigkeit des Schöpfwerks (Fischschleuse)
1 Reg.-Gewässer
38 Beregnungsteiche
Erhöhung der Strukturvielfalt nur an ausgewählten Standorten
Vorschläge zur Elimination von „Hotspots“
Umgestaltung Steinkirchener Neuwettern
Notes: 4

## Slide 5
5
Ergebnisse
VSV Guderhandviertel
2-3 Reg.-Gewässer
Durchgängigkeit des Gewässersystems, verbandsübergreifend
32 Beregnungsteiche
Erhöhung der Strukturvielfalt nur an ausgewählten Standorten
Vorschläge zur Elimination von „Hotspots“
Umgestaltung Steinkirchener Neuwettern
Notes: 5

## Slide 6
6
Ergebnisse
Horneburg-Dollerner Moor-SV
Schwarzer Graben / Horneburg- Dollerner Kanal als Reg.-Gewässer ausweisen (?)
Durchgängigkeit des Gewässersystems, verbandsübergreifend
keine Beregnungsteiche gepl.
Erhöhung der Strukturvielfalt nur an ausgewählten Standorten
Vorschläge zur Elimination von „Hotspots“
Umgestaltung Steinkirchener Neuwettern
Notes: 6

## Slide 7
7
Umgestaltung Steinkirchener Neuwettern
Durchgängigkeit und Vernetzung
Umrüstung des Schöpfwerks als Fischschleuse
System „Fischschleuse“ (Grontmij 2009)
Heben und Senken des Wasserstandes in der offenen Druckkammer während des Schöpfbetriebs wird ausgenutzt
Anbindung an das Ober- oder Unterwasser über das Freilaufsiel
Eingeschwommene Fische werden verdrängt
Umrüstung im Bestand möglich
Funktion ist nachgewiesen
Notes: 7

## Slide 8
8
Umgestaltung Steinkirchener Neuwettern
Durchgängigkeit und Vernetzung
Durchgängige Anbindung von permanent
Wasser führenden Nebengewässern
(Gräben, Teichzuläufe) an die Hauptwettern
Möglichst offener Anschluss
Gewässerunterhaltung am Hauptgewässer entlang muss möglich bleiben (Forderung UHV)
Empfehlung: Brücken oder Furten
Alternativ: kurze Verrohrungen, großer Ø
Brücke
Rohr mit großem Ø / Wellrohrprofil
Furt / Durchfahrt
Notes: 8

## Slide 9
9
Umgestaltung Steinkirchener Neuwettern
Übergeordnete Gewässerentwicklung
Regenerationsgewässer (Seitengewässer)
Notes: 9

## Slide 10
10
Umgestaltung Steinkirchener Neuwettern
Übergeordnete Gewässerentwicklung
Gestaltung von Beregnungsteichen
Notes: 10

## Slide 11
11
Umgestaltung Steinkirchener Neuwettern
Übergeordnete Gewässerentwicklung
Erhöhung der Struktur- und Habitatvielfalt (ohne lokale Festlegung)
Notes: 11

## Slide 12
12
Umgestaltung Steinkirchener Neuwettern
Übergeordnete Gewässerentwicklung
Schonende Gewässerunterhaltung
Notes: 12

## Slide 13
13
Fazit – Maßnahmenplanung Steinkirchener Neuwettern
Vorplanung als abgestimmtes Maßnahmenkonzept
Antragstellung für ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren / Flurbereinigungsverfahren soll sich unmittelbar anschließen (Antragstellung noch in 2014)
Detaillierung in weiterführenden Planungsschritten
Umgestaltung Steinkirchener Neuwettern
Notes: 13

## Slide 14
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Hans-Jürgen Smidt, Guido Majehrke
Grontmij GmbH
Gebietsmanagementplan für die Sondergebietsflächen in Niedersachsen und Hamburg