Erläuterungsbericht

33711076/09

16.04.2012

ILE-Projektantrag (F.1.1.) sTIFTUNG naTURSCHUTZFONDS brANDENBURG

Wasserrückhalt zur Moorstabilisierung im Oberlauf des Faulen Fließes

Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Copyright © Pöyry Deutschland GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Weder Teile des Berichts noch der Bericht im Ganzen dürfen ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Pöyry Deutschland GmbH in irgendeiner Form vervielfältigt werden.

Wasserrückhalt zur Moorstabilisierung im Oberlauf des Faulen Fließes

Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Verfasser:

Dipl.-Biol. Claudia Sütering, Dipl.-Ing. Joachim Berg

Ellerried 7

19061 Schwerin

Tel. 0385 6382-0

Fax 0385 6382-101

environment.schwerin.de@poyry.com

www.poyry.com, www.poyry.de

Pöyry Deutschland GmbH

Inhalt

1	Einführung	7

1.1	Veranlassung und Aufgabenstellung	Fehler! Textmarke nicht definiert.

1.2	Methodisches Vorgehen	7

1.3	Kennzeichnung des Projektgebietes	8

1.4	Schutzgebiete	8

2	Naturräumliche gegebenheiten	11

2.1	Geologische und hydrogeologische Situation	11

2.2	Einzugsgebiete und Abflüsse	12

2.3	Wasserstände	14

2.4	Fließgewässer und wasserwirtschaftliche Anlagen	15

2.5	Mooraufbau und -zustand	16

2.6	Vegetation	17

3	Planungsgrundsätze	24

4	Beschreibung der Maßnahmen	25

4.1	Grundwasserstandsanhebung in den umliegenden Moorflächen durch die Herstellung von Torfdämmen	25

4.2	Grundwasserstandsanhebung in den umliegeden Moorflächen durch die Herstellung von Grabenverschlüssen	26

4.3	Ersatzneubau des Wegedurchlasses Stat. 33+312 bis 3+327 (vgl. Anlage 2 und 4.1)	26

4.4	Sohlgleite Stat. 3152 bis 3312 (vgl. Anlage 2 und 4.1)	27

4.5	Einbau von Totholz / Querbänken in das Faule Fließ zum Wasserrückhalt in den umliegenden Moorflächen durch Erhöhung der Wasserspiegellagen	27

4.6	Wasserhaltung	28

4.7	Hydraulische Berechnung	28

4.8	Ökologische Baubegleitung	29

5	Beschreibung der Auswirkungen	29

5.1	Auswirkungen auf Infrastruktur und Bebauung	29

5.2	Auswirkungen auf die Wasserverhältnisse	30

5.3	Auswirkungen auf angrenzende Nutzungen	31

5.4	Auswirkungen auf Natur und Landschaft	37

5.5	Auswirkungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele der Schutzgebiete	40

5.5.1	Auswirkungen der Maßnahme auf die Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes „Schnelle Havel“	40

5.6	Auswirkungen auf das EU-Vogelschutzgebiet (SPA) „Obere Havelniederung“	41

5.7	Biosphärenreservat „Schorfheide-Chorin“/ LSG „Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin“	42

5.8	Auswirkungen auf die Schutzziele des Naturschutzgebietes „Schnelle Havel“	43

6	Literatur und verwendete Unterlagen	44

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Für das FFH-Gebiet „Schnelle Havel“ gemeldete Lebensraumtypen des Anhangs I FFH-RL	9

Tabelle 2: Für das FFH-Gebiet „Schnelle Havel“ gemeldete Arten des Anhangs II FFH-RL	10

Tabelle 3: Abflussmessungen der Messstelle Krewelin (Döllnfließ), Quelle: LUGV BB	13

Tabelle 4: Abflüsse und Abflussspenden Döllnfließ, rechnerisch übertragen auf das Faule Fließ (näherungseise ermittelte Werte)	14

Tabelle 5: Profilparameter Faules Fließ Stat. 3062 bis 5155	16

Tabelle 6: Stellungnahmen von Anlagenbereibern und Trägern öffentlicher Belange zum Vorhaben	30

Tabelle 7: Auswirkungen auf Wasserstände im Faulen Fließ	31

Tabelle 8: Auswirkungen des Vorhabens auf Grundeigentum im Vergleich zum aktuellen Wasserstand (November 2010)	33

Tabelle 9: Eingriffsbeurteilung der geplanten Baumaßnahmen	38

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Geologische Karte Original-Maßstab 1 : 25.000	12

Abbildung 2: Ganglinie des Pegels im Faulen Fließ (Stat. 840, Brücke)	14

Abbildung 3: Lage des Grundwasserpegels 1768 (rot umrandete Fläche= Projektgebiet))	15

Abbildung 4: Ganglinie des Grundwasserpegels 1768 (Lage vgl. Abb. 3)	15

Abbildung 5: Von Schwarz-Erlen und Sumpf-Segge dominierter Bruchwald nördlich des Faulen Fließes	18

Abbildung 6: Birken-Erlenbruchwald mit Entwässserungsgraben südlich des Faulen Fließes	19

Abbildung 7: Blick in die Offenfläche innerhalb des Bruchwaldes (nördlich Faules Fließ)	19

Abbildung 8: Begradigter, ehemals natürlicher Fließverlauf am Nordrand des Bruchwaldes in der Bullenwiese	21

Abbildung 9: Neuer Lauf des Faulen Fließes innerhalb des Bruchwaldes in der Bullenwiese	21

Abbildung 10: Faules Fließ zwischen Bullen- und Beutlingwiese 	 (kleines Foto: provisorischer Stau)	22

Abbildung 11: Brennnessel-Erlenwald und Lichtung mit Schilfröhricht	23

Abbildung 12: Dichte Schilfröhrichte im Osten der Beutlingwiese	24

Anhang

Anhang 1:	Stratigraphische Untersuchungen am Döllnfließ, Projektgebiet 9 (Faules Fließ)

Anhang 2:	Schichtenverzeichnisse der Baugrundsondierungen

Anhang 3:	Hydraulische Berechnung Faules Fließ

Anhang 4:	Standarddatenbogen für das EU-Vogelschutzgebiet „Obere Havelniederung“

Anhang 5:	Einverständniserklärungen

Anhang 6:	Kostenberechnung

Zeichnerische Anlagen

Anlage 1:	Übersichtskarte mit Einzugsgebiet und Schutzgebieten	M.: 1 : 25.000

Anlage 2: 	Maßnahmenplan mit wasserwirtschaftlichen Anlagen

und Auswirkungen  				M.: 1 :  2000

Anlage 3:	Längsschnitt Faules Fließ, Planung			M.: 1 : 2000/ 100

Anlage 4.1:	Bauzeichnung Durchlass und Sohlgleite			M.: 1 : 100

Anlage 4.2:	Prinzipzeichnung Torfdämme			M.: 1 : 100

Anlage 4.3:	Prinzipzeichnung Grabenverschluss			M.: 1 : 100

Anlage 5:	Vegetationskarte				M.: 1 : 5.000

# Einführung

Ziel der Maßnahme „Wasserrückhalt zur Moorstabilisierung im Oberlauf des Faulen Fließes“ ist insbesondere der Wasserrückhalt im Oberlauf des Faulen Fließes zur Stabilisierung der Grundwasserstände sowie zum Erhalt und zur Verbesserung der im Gebiet entwickelten Moore. Mit der Herstellung naturnaher Wasserstände soll zum einen der Torf- und Humuszehrung im Bereich eines Versumpfungs- und Verlandungsmoorkomplexes entgegengewirkt und neues Moorwachstum bzw. eine Humusakkumulation und damit auch eine CO2-Bindung ermöglicht sowie ein Beitrag zur Stabilisierung der Grundwasserstände in der gesamten westlichen Schorfheide geleistet werden. Nebeneffekte sind zudem die Vergleichmäßigung des Abflusses und damit verbunden eine Entspannung der Hochwassersituation sowie eine Erosionsminderung im Unterlauf des Döllnfließes. Neben dem Moorschutz ist auch die Entwicklung des FFH-Lebensraumtyps 7230 (Kalkreiche Niedermoore) Ziel des Projektes.

Die vorliegende Planungsunterlage dient der Genehmigung von Maßnahmen des Wasserrückhaltes durch 2 Torfdämme, 80 Grabenverschlüsse, das Einbringen von Totholz/Querbänken in das Faule Fließ sowie des Ersatzneubaus eines Durchlasses mit unterhalb anschließender Sohlgleite.

## Methodisches Vorgehen

Die Zusammenstellung und Analyse der Grundlagen erfolgt sowohl durch Geländeerhebungen als auch durch Auswertung vorhandener Unterlagen:

Geländeerhebungen

- Erfassung der Höhenverhältnisse durch Vermessung von 25 St. Querprofilen des Faulen Fließes (Stat. 2+962 bis 5+155) sowie von 20 Geländeschnitten

- Stratigraphische Untersuchung der Moorflächen durch 5 Moorbohrungen

- Erkundung der Baugrundverhältnisse am geplanten Durchlass/ Sohlgleite durch 3 Baugrundsondierungen

Auswertung vorhandener Unterlagen

- hydrogeologische Karte der DDR (HK 50, Karte der Grundwassergefährdung)

- Geologische Karte Maßstab 1 : 25.000

- Hydrologische Daten zum Döllnfließ und zum Faulen Fließ (Quelle: LUGV Brandenburg, BR Schorfheide-Chorin)

- Steidl, Kaletta, Institut für Hydrologie im Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung e.V. Müncheberg (1993): Faules Fließ – Bestandsaufnahme, Bewertung sowie Empfehlungen zur Unterhaltung und Renaturierung

- Reimann, S. (2006): Wasser für die Schorfheide – Ursachenanalyse eines veränderten Landschaftswasserhaushaltes und mögliche Handlungsfelder zu dessen Beseitigung, Diplomarbeit

- DHI-WASY GmbH (2008): Machbarkeitsstudie „Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes der Schorfheide“, i.A. des Landesumweltamtes Brandenburg

## Kennzeichnung des Projektgebietes

Das Projektgebiet beinhaltet die Bachniederung am Oberlauf des Faulen Fließes auf einer Länge von ca. 2,2 km und nimmt eine Fläche von ca. 80 ha ein. Die Breite der Niederung schwankt zwischen ca. 200 und 500 m. Die Niederung ist durch Moorbildungen geprägt,  wobei es sich um über 7 m mächtige Verlandungsmoore handelt, denen sich randlich Versumpfungsmoore anschließen.

Innerhalb des Gebietes verläuft entlang des ursprünglichen Fließverlaufes die Grenze zwischen dem Landkreis Barnim (amtsfreie Gemeinde Schorfheide) und dem Landkreis Oberhavel (amtsfreie Stadt Zehdenick).

Eigentümer der Flächen ist überwiegend das Land Brandenburg sowie der NaturSchutzFonds Brandenburg. Einzelne, noch in Privatbesitz befindliche Flächen werden derzeit vom NaturSchutzFonds angekauft.

## Schutzgebiete

Das Projektgebiet ist Bestandteil des FFH-Gebietes „Schnelle Havel“, des EU-Vogelschutzgebietes (SPA) „Obere Havelniederung“, des Biosphärenreservates „Schorfheide-Chorin“ und des Landschaftsschutzgebietes “Biosphärenreservat „Schorfheide-Chorin“. Das Naturschutzgebiet „Schnelle Havel“ ist derzeit noch im Ausweisungsverfahren.

FFH-Gebiet „Schnelle Havel“

Das FFH-Gebiet „Schnelle Havel“ weist eine Größe von 2.542 ha auf und erstreckt sich entlang der Schnellen Havel von Oranienburg bis Zehdenick und schließt zudem den Unterlauf des Döllnfließes sowie das Faule Fließ und das Trämmerfließ mit ein.

Der Schutzzweck des FFH-Gebietes ist ganz allgemein die „Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands“ der in Anhang I und II der FFH-Richtlinie genannten Lebensraumtypen und Arten. Im Standard-Datenbogen (Stand 11/2008) werden folgende FFH-Lebensraumtypen und Arten für das Gebiet aufgeführt:

Tabelle 1: Für das FFH-Gebiet „Schnelle Havel“ gemeldete Lebensraumtypen des Anhangs I FFH-RL

| EU-Code | Lebensraum des Anhangs I der FFH-RL |
| --- | --- |
| FFH-Lebensräume der Wiesen und Trockenrasen |  |
| 2330 | Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis (Dünen im Binnenland) |
| FFH-Lebensräume der Gewässer |  |
| 3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions |
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion |
| FFH-Lebensräume der Wiesen und Trockenrasen |  |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen Stufe bis alpinen Stufe |
| FFH-Lebensräume der Moore |  |
| FFH-Lebensräume der Wälder |  |
| 9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) |
| 9190 | Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur |
| 91D0* | Moorwälder |
| 91E0* | Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |

Tabelle 2: Für das FFH-Gebiet „Schnelle Havel“ gemeldete Arten des Anhangs II FFH-RL

| wissenschaftlicher Name | Deutscher Name |
| --- | --- |
| Säugetiere |  |
| Lutra lutra | Fischotter |
| Castor fiber | Biber |
| Myotis myotis | Großes Mausohr |
| Aspius aspius | Rapfen |
| Cobitis taenia | Steinbeißer |
| Misgurnus fossilis | Schlammpeitzger |
| Rhodeus amarus | Bitterling |
| Schmetterlinge |  |
| Lycaena dispar | Großer Feuerfalter |

Andere bedeutende Arten im FFH-Gebiet Schnelle Havel sind nach Standarddatenbogen die Schlingnatter (Coronella austriaca) und der Moorfrosch (Rana arvalis).

Eine besondere Bedeutung hat das FFH-Gebiet als Verbindung für Elbebiber zwischen Dretzsee und Havellauf im Westen und Werbellinsee im Osten, d. h. als Verbindungskorridor zur Stammpopulation im Elbe-Havel-Winkel.

EU-Vogelschutzgebiet (SPA) „Obere Havelniederung“

Das Vogelschutzgebiet weist eine Größe von 44.419 ha auf und erstreckt sich zwischen der Ortschaft Kurtschlag im Norden und der Stadt Friedrichsthal im Süden. Im Westen wird das Schutzgebiet u.a. durch die Ortslagen Zehdenick und Nassenheide und im Osten durch die Ortslagen Schluft und Liebenwalde begrenzt.

Das EU-Vogelschutzgebiet „Obere Havelniederung“ hat eine europaweite Bedeutung als Brutgebiet des Schreiadlers und des Schwarzstorches. Zudem hat es eine hohe Bedeutung als Brutgebiet der Großen Rohrdommel (Zehdenicker und Ribbecker Tonstiche).

Eine komplette Liste der für das SPA „Obere Havelniederung“ gemeldeten Arten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie und der regelmäßig vorkommenden Zugvögel nach Art 4(2) der EU-Richtlinie ist dem Standarddatenbogen (Stand 01/2007) im Anhang zu entnehmen.

Biosphärenreservat „Schorfheide-Chorin“ / Landschaftsschutzgebiet

Das nordöstlich von Berlin gelegene Biosphärenreservat „Schorfheide Chorin“ weist eine Fläche von 129.161 ha auf und stellt eine Kulturlandschaft mit rund 240 Seen, tausenden Mooren und ausgedehnten Wiesen und Äckern dar. Die Biosphärenreservatsfläche gliedert sich in vier Schutzgebietskategorien. Die Schutzzonen I (keine Nutzung) und II (Pflegenutzung) sind als Naturschutzgebiete festzusetzen. Die Schutzzone III (Zone der wirtschaftlich genutzten harmonischen Kulturlandschaft) und die Schutzzone  IV (devastierte Flächen der Britzer Platte sowie der westlichen Schorfheide) wurden als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.

Das Projektgebiet liegt in der Schutzzone II und III und ist damit für die Ausweisung als Naturschutzgebiet vorgesehen. Das öffentliche Auslegungsverfahren zum geplanten Naturschutzgebiet „Schnelle Havel“ erfolgte mit Bekanntmachung des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz vom 22. Dezember 2009. Eine Festsetzung des Naturschutzgebietes erfolgte bis heute nicht.

Die „Verordnung über die Festsetzung von Naturschutzgebieten in einem Landschaftsschutzgebiet von zentraler Bedeutung mit der Gesamtbezeichnung Biosphärenreservat Schorfheide – Chorin“ vom 12. September 1990 regelt die Zonierung des Biosphärenreservates, den Schutzzweck der einzelnen  Schutzgebiete sowie die Ge- und Verbote.

Ein aktueller Pflege- und Entwicklungsplan für das Biosphärenreservat existiert nicht, ist jedoch in Bearbeitung.

# Naturräumliche gegebenheiten

## Geologische und hydrogeologische Situation

Das Projektgebiet ist als vermoorte Schmelzwasserrinne zu kennzeichnen, welche in weichselglazialen Sander (δs) bzw. Bildungen der Urstromtäler (Talsand, δas) eingebettet ist. Während des Weichselspätglazials kam es zur Bildung von mächtigen Bogendünen (Reimann, 2006), welche nordöstlich an die Niederung angrenzen (vgl. Abb. 1).

Abbildung 1: Geologische Karte Original-Maßstab 1 : 25.000

Entsprechend der hydrogeologischen Karte der DDR (HK 50, Karte der Grundwassergefährdung, Blatt Grüneberg/ Zehdenick 0708-1/2) ist im Projektgebiet ein ungespannter Grundwasserleiter ausgebildet. Die Versickerungszone besteht aus Sand, welcher im Niederungsbereich von Torf bzw. Mudde überlagert ist. Die Grundwasserstände befinden sich < 2 m unter Flur. Die Mächtigkeit des obersten Grundwasserleiters in der Schorfheide wechselt zwischen 6 und 35 m (Stantke, 1994).

Die Grundwasserfließrichtung ist von Ost, West und Süd auf das Fließ gerichtet. Laut HK 50 befindet sich das Quellgebiet des Faulen Fließes (Beutlingswiesen) zwischen der 45 m und der 46 m –Isohypse. Das Quellgebiet wird insbesondere aus östlicher Richtung mit höherem Grundwassergefälle (ca. 0,4 %) angeströmt.

Der Wasserhaushalt des Faulen Fließes wird überwiegend durch zuströmendes Grundwasser bestimmt. Oberflächenzufluss ist an der Wasserbilanz nur wenig beteiligt.

## Einzugsgebiete und Abflüsse

Das Einzugsgebiet des Faulen Fließes am Durchlass bei Stat. 3+300 wurde entsprechend der vom Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg zur Verfügung gestellten Teileinzugsgebiete sowie in Auswertung der HK 50 mit 4,41 km² ermittelt (vgl. Anlage 1).

Da für das Einzugsgebiet des Döllnfließes keine statistisch abgesicherten Abflussdaten vorliegen, werden planungsrelevante Abflüsse aus den vorliegenden Abflussmessungen an der Fischaufstiegshilfe Krewelin näherungsweise abgeleitet. Im Zeitraum 1996 bis 2011 wurden an der FAH Krewelin (Döllnfließ Stat. 7+500) 99 Abflussmessungen vorgenommen. Für den mittleren Durchfluss wurde das arithmetische Mittel der stichprobenartigen Messungen aus der oben genannten Beobachtungszeit ermittelt, für den mittleren Niedrigwasserabfluss wurde das niedrigste Mittel der Durchflüsse bestimmt (vgl. Tabelle 1). Der Hochwasserabfluss wurde mittels des größten gemessenen Abflusswertes bestimmt (1,80 m³/s am 03.08.2011).

Die in Tab. 2 genannten Abflüsse sind aus den o. g. Gründen mit Unsicherheiten behaftet. Die aus vorhandenen Unterlagen (Planungsunterlagen der FAH) zu entnehmenden Werte sind jedoch offensichtlich zu hoch, so dass die Abflüsse aus Tab. 2 als Planungsgrundlage genutzt werden.

Tabelle 3: Abflussmessungen der Messstelle Krewelin (Döllnfließ), Quelle: LUGV BB

| Messstelle [LUGV] | Beobachtungszeitraum | Anzahl Messungen | Hochwasserabfluss [l/s] | mittlerer Abfluss * [l/s] | mittlerer Niedrigwasserabfluss * [l/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Döllnfließ FAH Krewelin (7+500) | 1996 - 2011 | 99 | 1800 (03.08.2011) | 259 | 115 |

*Mittelwert von sporadischen Einzelmessungen

Die Abflüsse für das Faule Fließ (Stat. 3+300) werden mit Hilfe der im Döllnfließ (Stat. 7+500) ermittelten Abflussspenden errechnet. (vgl. Tab. 2).

Tabelle 4: Abflüsse und Abflussspenden Döllnfließ, rechnerisch übertragen auf das Faule Fließ (näherungsweise ermittelte Werte)

|  | Messstelle FAH Krewelin, Döllnfließ Stat. 7+500) 99 Einzelmessungen aus 1996/2011, A= 99,0 km² |  | Faules Fließ Stat. 3+300 (Durchlass nordöstlich Kappe) A= 4,41 km² |
| --- | --- | --- | --- |
| Abfluss | Abflussspende l/s*km² | Abfluss l/s | Abfluss l/s |
| MNQ | ~ 1,2 | ~ 115 | ~ 16 |
| MQ | ~ 2,6 | ~ 259 | ~ 34 |
| HQ | ~ 18,2 | ~ 1800 | ~ 240 |

## Wasserstände

Die Wasserstände im Faulen Fließ werden mit Hilfe des am Unterlauf eingerichteten Lattenpegels seit 1991 beobachtet (Quelle: BR Schorfheide-Chorin). Die Ganglinie zeigt jahreszeitlich bedingte Schwankungen von ca. 20 bis 30 cm. Der zwischen Juli und Oktober 1996 zu verzeichnende Wasserstandsanstieg von ca. 60 cm ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand nicht erklärbar.

Abbildung 2: Ganglinie des Pegels im Faulen Fließ (Stat. 840, Brücke)

Die Grundwassersituation im Bereich des Projektgebietes kann mit Hilfe des Grundwasserpegels 1768 dargestellt werden. Für den Pegel liegt eine Messreihe von 1991 bis 2004 vor (Quelle: LUGV Brandenburg). Extremwerte des Pegels sind 44,47 m NN (30.03.1994) und 43,85 m NN (15.08.2003). Der Mittelwert wurde mit 44,17 m NN bestimmt. Die jahreszeitlich bedingten Grundwasserschwankungen liegen meist zwischen 0,3 und 0,5 m.

Abbildung 3: Lage des Grundwasserpegels 1768 (rot umrandete Fläche= Projektgebiet))

Abbildung 4: Ganglinie des Grundwasserpegels 1768 (Lage vgl. Abb. 3)

## Fließgewässer und wasserwirtschaftliche Anlagen

Das Faule Fließ entspringt aktuell in den nördlich des Trämmersees gelegenen Beutlingwiesen und mündet nach ca. 5 km Fließweg in das Trämmerfließ, welches nach weiteren 200 m in das Döllnfließ mündet.

Das Faule Fließ wurde 1968 teilweise ausgebaut, d. h. vertieft, mit Trapezprofil versehen und in Faschinen gefasst (Steidl, Kaletta, 1993). Das Fließ befindet sich als Gewässer I. Ordnung im Zuständigkeitsbereich des LUGV des Landes Brandenburg. Unterhaltungsarbeiten wurden bis 1990 in Form von jährlich einmaligem Krauten durchgeführt. Bedarfsweise wurden Erlen am Unterlauf durchgehend zurückgeschnitten (Steidl, Kaletta, 1993). Seit 1990 unterliegt das Gewässer weitgehend einer natürlichen Entwicklung. Die 2011 durchgeführte Gewässerstrukturgütekartierung weist das Fließ im Unterlauf als überwiegend „deutlich verändert“ und im Oberlauf als überwiegend „mäßig verändert“ aus (Gesamtklasse der Strukturgüte nach LAWA).

Entsprechend Ausbauzustand und natürlicher Profilentwicklung wechseln die Profilparameter im Faulen Fließ deutlich (vgl. Tab. 5). Unterhalb des Stahlrohrdurchlasses DN 1170 (Stat. 3312 bis 3327) ist das Profil durch Erosion stark verbreitert. Oberhalb der Station 4900 ist das Profil nur noch als flache Mulde ausgebildet.

Tabelle 5: Profilparameter Faules Fließ Stat. 3062 bis 5155

| Station Faules Fließ | Sohlbreite in m | Obere Profilbreite in m | Profiltiefe in m |
| --- | --- | --- | --- |
| 3062 - 3270 | 2,5 – 4,8 | 3,0 – 9,0 | 1,0 – 1,3 |
| 3270 - 3312 | ca. 8,0 | ca. 12,0 | 1,1 – 1,3 |
| 3312 - 3327 | Stahlrohrdurchlass DN 1170 |  |  |
| 3327 - 3630 | 3,0 – 5,5 | 5,0 – 9,0 | 0,7 – 1,1 |
| 3630 - 4080 | 1,3 – 3,5 | 2,0 – 5,0 | ca. 0,4 |
| 4080 - 4480 | 2,0 – 3,5 | 3,5 – 6,0 | 0,9 – 1,0 |
| 4480 - 4900 | 1,2 – 1,8 | 2,0 – 4,0 | 0,4 – 0,6 |
| 4900 - 5155 | Profil nur noch als flache Mulde vorhanden |  |  |

## Mooraufbau und -zustand

Mooraufbau und –zustand des Projektgebietes wurden mit Hilfe von 5 Moorbohrungen erkundet (3 Bohrungen im Westteil, 2 Bohrungen im Ostteil). Die vollständigen Ergebnisse der stratigraphischen Untersuchungen sind dem Anhang 1 zu entnehmen. Nachfolgend werden die wichtigsten Aussagen zusammengefasst.

Westteil (Bullenwiese)

Ökologischer Moortyp: mesotroph-kalkreich bis eutroph kalkreich

Aktueller Zustand: eutroph, kleinflächig mesotrophe Reste

Maximale Tiefe: > 7,00 m

Der hydrologische Moortyp ist als Verlandungsmoor, welches überwiegend direkt auf einer mächtigen Kalkmudde aufgewachsen ist und in den Randbereichen als Versumpfungsmoore mit kurzen Durchströmungsphasen zu charakterisieren. Seesedimente weisen auf ein ehemaliges Gewässer im Zentrum des Moores unter dem heutigen Bruchwald hin. Im nördlichen, noch genutzten Bereich ist der Oberboden stärker degradiert (Erdfen), wogegen im Bruchwald und im stärker wasserzügigen südlichen Randbereich schwach zersetzte Fenriede erbohrt wurden. Vorherrschende Torfart sind Feinradicellentorfe geringer Zersetzungsstufen mit schichtenweiser Beimengung von Braunmoosen und Reste des Schachtelhelms. Im Bereich des Verlandungsmoores wurden Grob- und/oder Feindetritusmudden und schließlich eine mächtige, feine Kalkmudde erbohrt, die im Zentrum bis in > 7 m Tiefe reicht.

Ostteil (Beutlingwiese)

Hydrogenetischer Moortyp: Versumpfungsmoore, flachgründig, auf Sand

Ökologischer Moortyp: eutroph

Aktueller Zustand:  eutroph, größtenteils mäßig entwässert

Maximale Tiefe: 1,30 m

Es handelt sich um relativ flachgründige Versumpfungsmoore. Es dominieren stark zersetzte Grobradicellentorfe mit einem erhöhten Anteil von Holzresten. Der Oberboden ist an beiden Bohrstandorten infolge der Entwässerung stark vererdet, aggregiert und geschrumpft, so dass die Moorbodenform Erdfen vorliegt.

## Vegetation

Die Beschreibung der Vegetationsverhältnisse erfolgt auf Grundlage der vorläufigen Ergebnisse der Biotop- und FFH-Lebensraumtypenkartierung im Rahmen der Pflege- und Entwicklungsplanung sowie der FFH-Managementplanung für das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin aus den Jahren 2010 und 2011 (ENTERA, Arbeitsstand 03/2012). Diese wurden durch aktuelle Geländebegehung im Rahmen der Maßnahmenplanung bzw. der stratigraphischen Untersuchungen konkretisiert bzw. ergänzt.

Westteil (Bullenwiese)

Der Westteil des Projektgebietes, auch Bullenwiesen genannt, zeichnet sich durch einen zentralen Bruchwaldkomplex aus, der vom begradigten Verlauf des Faulen Fließes durchzogen und randlich von mehr oder weniger genutzten hängigen Feuchtwiesenflächen oder auch Grünlandbrachen umschlossen wird.

Die Baumschicht des Bruchwaldes, welcher dem Biotoptyp „Großseggen-Schwarzerlenwald“ (081034/ §32) zugeordnet wird, setzt sich v.a. aus Schwarz-Erle und Moor-Birke zusammen, wobei die Moor-Birke südlich des Fließes vermehrt anzutreffen ist (Abb. 5 und 6). Vereinzelt kommt auch die Gemeine Kiefer vor. In der Bodenvegetation dominieren zum Teil Entwässerungszeiger wie die Große Brennnessel oder die Rasen-Schmiele, in der Regel kommt aber die Sumpf-Segge mit Arten wie Gewöhnlichem Rispengras, Gewöhnlichem Schilf, Sumpf-Kratzdistel oder Sumpf-Dotterblume zur Dominanz. Insbesondere innerhalb der Gräben südlich des Fließes ist Berle und Steif-Segge anzutreffen. Das vereinzelte Vorkommen von Sumpfblutauge  (RL Bbg 3) und Fieberklee (RL Bbg 3) zeigt die Tendenz zu mesotrophen Standortverhältnissen.

Innerhalb des Bruchwaldes befindet sich unmittelbar nördlich des Faulen Fließes eine weitgehend offene Fläche, die zahlreiche umgefallene oder abgestorbene Bäume und Baumgruppen sowie aufrechte Wurzelteller und kleine Offenwasserflächen aufweist, in denen sich  Wasserlinsen-Bestände und Zweizahn-Schlammfluren ausgebildet haben. Überwiegend sind hier jedoch Großseggenriede mit Sumpfsegge anzutreffen, in die kleinere Schilfröhrichte sowie Braunmoos-Schachtelhalmfluren mit Strauß-Gilbweiderich, Calliergonella cuspidata und Calliergon giganteum (RL Bbg 2) eingebettet sind. Das stetige Vorkommen von Brennnessel zeigt jedoch auch hier die zeitweise Eutrophierung des Standortes durch Torfmineralisation. Dieser zentrale Offenbereich wird dem Biotoptyp „Seggenriede mit überwiegend rasig wachsenden Großseggen“ zugeordnet (04530/ §32).

Abbildung 5: Von Schwarz-Erlen und Sumpf-Segge dominierter Bruchwald nördlich des Faulen Fließes

Abbildung 6: Birken-Erlenbruchwald mit Entwässserungsgraben südlich des Faulen Fließes

Abbildung 7: Blick in die Offenfläche innerhalb des Bruchwaldes (nördlich Faules Fließ)

Nördlich und südlich des Bruchwaldes schließen sich deutlich geneigte und vermoorte Offenflächen an. Diese sind als extensiv genutzte seggenreiche Feuchtwiesen mit Rasen-Segge und Sumpf-Segge sowie mit Anteilen von Flutrasenvegetation (051030/ §32) und im Übergangsbereich zum Bruchwald als verbuschende Röhrichte und Riede ausgebildet (051311/ §32). Einige südlich des Faulen Fließes gelegene Offenmoorflächen sind seit den 1950er Jahren aufgelassen (mündl. Aussage des Revierförsters Pauli) und stellen langsam verschilfende und verbuschende Seggenriede mit Sumpf-, und Rispensegge und mit Resten mesotropher Braunmoosmoorvegetation dar. So konnten hier neben Pfeifengras, auch Schwarzschopf-Seggen (RL Bbg 3) und Torfmoose (Sphagnum cf. teres, RL Bbg 3) angetroffen werden. Die aufgelassene Fläche wird durch zahlreiche alte, flache Gräben entwässert und sind aus diesem Grunde deutlich degradiert (Vorkommen eutraphenter Arten wie Große Brennnessel). Dennoch besteht ein Entwicklungspotenzial in Richtung Vegetation der Basen-Zwischenmoore. Voraussetzung hierfür ist v.a. die Einschränkung der Torfmineralisation durch Anhebung der Wasserstände.

Am Nordrand des Bruchwaldes verläuft das ehemalige Faule Fließ, welches ursprünglich einen geschwungenen Fließverlauf zeigte, heute jedoch einen flachen, weitgehend begradigten Graben mit Quellzeigern, Ockerbildung und sehr weichen oberen Torfschichten darstellt (Abb.8). Der neue Hauptlauf des Faulen Fließes durchschneidet den Bruchwald mittig, ist durch einen weitgehend geradlinigen Lauf, zahlreichen Sturzbäumen und einem relativ flachen, naturnahen Gewässerprofil gekennzeichnet (Abb.9). Dominante Art in beiden Fließgewässern ist die Berle. Beide Fließgewässer werden aufgrund ihrer naturnahen Vegetation als naturnahe, beschattete Bäche (01112, § 32) sowie als FFH-LRT „Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion“ (LRT 3260) eingestuft.

Unterhalb des Wegedurchlasses wird das Fließ auf seiner Nordseite durch einen Schaumkraut-Schwarzerlenwald gesäumt, der insbesondere in den hängigen Bereichen ein deutliches  Quellregime aufweist (071031, §32, FFH-LRT 91E0).

Abbildung 8: Begradigter, ehemals natürlicher Fließverlauf am Nordrand des Bruchwaldes in der Bullenwiese

Abbildung 9: Neuer Lauf des Faulen Fließes innerhalb des Bruchwaldes in der Bullenwiese

Mittelteil (zwischen Bullen- und Beutlingwiese)

Zwischen Bullen- und Beutlingwiese durchfließt das Faule Fließ eine extensiv genutzte und deutlich hängige Feuchtwiesenfläche (s.o.). Das Fließ selber wird hier von bis zu 50 m breiten Erlengehölzen gesäumt und weist eine relativ starke Neigung und eine entsprechend hohe Fließgeschwindigkeit auf. Dementsprechend ist das Faule Fließ stellenweise recht tief in das umgebene Gelände eingetieft. Durch provisorische Staue wurde hier bereits versucht, Wasserrückhalt zu betreiben (Abb. 10). Im unmittelbaren Uferbereich sind zudem Uferverwallungen anzutreffen. Der Gehölzsaum wird zum großen Teil durch Eutrophierungszeiger wie Brennnessel oder Himbeere gekennzeichnet und daher zu den Brennnessel-Schwarzerlenwäldern (081038/§32) gestellt.

Abbildung 10: Faules Fließ zwischen Bullen- und Beutlingwiese 	
(kleines Foto: provisorischer Stau)

Ostteil (ehemalige Beutlingwiese)

Der Ostteil der Niederung ist nicht landwirtschaftlich genutzt und v.a. von Schilf-Röhrichten und Bruchwäldern geprägt.

Der Osten der Beutlingwiese ist von einem Sumpfseggen-Brennnessel-Erlenwald (081038/§32) sowie einem lichten schilfreichen Birken-Erlenwald (081033, §32) bestanden. Die Moorbirke gelangt dabei stellenweise zur Dominanz. Als Nebenbaumart kommt die Gemeine Kiefer vor. Die lichten Waldflächen werden immer wieder von Lichtungen durchzogen, welche aufgelassene Grünlandstandorte darstellen und inzwischen von lockeren Schilf-Röhrichten (051311/ §32) besiedelt sind. Punktuell herrschen nasse Bedingungen, unter denen auch Wasserlinsen-Schilf-Röhrichte ausgebildet sind,  ansonsten liegen die Wasserstände im Mittel deutlich unter Flur und die Brennnessel kommt häufig zur Dominanz. Weiter östlich gehen die Waldflächen in eine phasenweise flach überflutete Senke mit dichten Schilf-Dominanzbeständen über (04511/ §32). Darin eingebettet sind kleinere Sumpfseggen-Bestände und vereinzelte Bulte der Rispen-Segge. Im Süden und Norden schließen sich teils Himbeer-Erlenforste (08370) oder auf höherem Gelände Laubmischwälder mit Gemeiner Kiefer, Stiel-Eiche, Gemeiner Birke und vereinzelt Rot-Buche an (08293). Das Faule Fließ ist hier nur noch als flache, zeitweise Wasser führende Mulde anzutreffen. Teilweise erfolgt der Abfluss bereits jetzt diffus über das Gelände. Ein eindeutiges Gewässerprofil konnte hier nicht mehr ausgemacht werden.

Abbildung 11: Brennnessel-Erlenwald und Lichtung mit Schilfröhricht

Abbildung 12: Dichte Schilfröhrichte im Osten der Beutlingwiese

# Planungsgrundsätze

Nachdem in den 60er Jahren ein Gewässerausbau durchgeführt worden war (vgl. Kap. 2.4), unterliegt das Fließ nun einer natürlichen Entwicklung. Verbliebene Defizite ergeben sich insbesondere infolge der Entwässerungswirkung des Fließes für den Moorkörper sowie den Grundwasserleiter der angrenzenden Sander- und Talsandflächen. Ein wesentliches Planungsziel ist deshalb die Wiedervernässung von Mooren im Talraum durch eine nachhaltige Stabilisierung der Grundwasserstände, insbesondere dann, wenn das Moor durch Binnengräben entwässert wird und keiner Nutzung mehr unterliegt. Für solche Flächen werden Moorwasserstände angestrebt, die ein Wiedereinsetzen des Moorwachstums ermöglichen, d.h. ganzjährig in bzw. über Flur liegen. Zur Herstellung naturnaher Wasserverhältnisse sind bei geneigten Moorflächen Grabenverschlüsse bzw. –verfüllungen eine geeignete Maßnahme. Bei geringem Geländegefälle ist ein Überstau der Flächen durch quer zur Talniederung angeordnete Verwallungen (Querdämme) zu erreichen.

Als Nebeneffekt wird durch den Wasserrückhalt in den Quellgebieten der Fließgewässer zudem eine Vergleichmäßigung des Abflusses und damit die Abschwächung von Hochwasserwellen und die Verminderung erosiver Prozesse innerhalb der organisch geprägten Fließgewässer erreicht.

Die im Planungsgebiet gut erhaltenen seggenreichen Feuchtwiesen sollte nach Abgleich mit den Zielen der Pflege- und Entwicklungsplanung zum Biosphärenreservat Schorfheide Chorin (mdl. Aussage ENTERA) und des Greifvogelschutzes möglichst weiter einer Pflegenutzung unterliegen. Diese Flächen werden hinsichtlich der Wasserverhältnisse nicht oder nur so weit beeinflusst, dass eine Pflegenutzung weiter möglich bleibt.

Der vorhandene Wegedurchlass am Verbindungsweg Kappe - Trämmersee bewirkt eine Entwässerung der oberhalb gelegenen Moorniederung. Des Weiteren ist durch den einlaufseitig vorhandenen provisorischen Stau die ökologische Durchgängigkeit nicht gegeben. Durch den Ersatzneubau des Wegedurchlasses auf höherem Niveau soll der Wasserrückhalt in den umliegenden Moorflächen verbessert werden.

Unterhalb des Durchlasses ist das Faule Fließ durch Erosion vertieft und ausgeräumt. Die Folge ist eine starke Entwässerung der angrenzenden Moorflächen auf einer Länge von ca. 160 m. Durch die Herstellung einer Sohlgleite wird das Profil in diesem Bereich aufgefüllt und naturnah gestaltet. Durch die Maßnahme soll eine Anhebung der Grundwasserstände in den umliegenden Moorflächen erreicht werden.

Es sind weitere, ergänzende Maßnahmen vorgesehen, die zum Wasserrückhalt und somit zur Stabilisierung der Grundwasserstände im Moorkörper geeignet sind:

- Einzelne Erlen des dicht stehenden Uferbewuchses sollen gefällt, und als Totholz/ Querbaum im Gewässer verbleiben.

- Aus den abschnittsweise stark ausgeprägten Uferverwallungen (ehemaliger Gewässeraushub) soll Boden punktuell entnommen und in das Profil eingebracht werden. Dabei werden die Auswirkungen auf Wasserstände untersucht und bewertet.

# Beschreibung der Maßnahmen

## Grundwasserstandsanhebung in den umliegenden Moorflächen durch die Herstellung von Torfdämmen

Es sind 2 Torfdämme zur Grundwasserstandsanhebung in den umliegenden Moorflächen vorgesehen. Die Anordnung erfolgt im Bereich von natürlichen Bodenschwellen, die durch die Herstellung von künstlichen Gräben durchbrochen worden waren. Der ursprünglich vorhandene natürliche Abfluss über diese Bodenschwellen soll wieder hergestellt werden.

Torfdamm 1 ist westlich der Beutlingwiese auf einer Länge von 130 m geplant. Der benötigte Boden (ca. 200 m³) soll im Anstaugebiet östlich des Dammes aus einer Flachabtorfung gewonnen werden. Die Entnahmetiefe beträgt 0,25 m, die Abtorfungsfläche wird ca. 800 m² groß. Der Torfdamm wird etwa 0,5 m, maximal 0,7 m hoch. Die Kronenbreite wird in Abhängigkeit der Schütthöhe 1 bis 2 m breit ausgebildet. Bei einem geplanten Böschungsverhältnis von 1 : 2,5 erhält der Damm eine untere Breite von 2,5 bis 5,0 m. Die Oberkante des Dammes erhält eine Höhe von 48,30 m NHN und liegt damit 0,3 m über dem geplanten Zielwasserstand des Anstaugebietes. Die Überhöhung des Dammes berücksichtigt zu erwartende Höhenverluste durch Sackung und Mineralisierung der Torfsubstanz. Der Abfluss wird nördlich um den Torfdamm herum geführt und verteilt sich im Bereich der westlich angrenzenden Moorflächen.

Torfdamm 2 befindet sich ca. 250 m weiter westlich und soll die aufstauende Wirkung der ca. 200 m langen, quer zur Talniederung verlaufenden Verwallung (vermutlich ehemaliger Wegedamm) verstärken. Der Torfdamm erhält eine Länge von ca. 40 m und soll entsprechend Torfdamm 1 ausgebildet werden. Der Abfluss soll über einen befestigten Überlauf, der sich zwischen dem Torfdamm und der vorhandenen Verwallung befindet, erfolgen. Unterhalb des Torfdammes nimmt das Faule Fließ den Abfluss wieder auf.

Der geplante Abfluss wird jeweils nördlich der Torfdämme über das vorhandene Gelände geführt, wonach sich der Abfluss stark auffächert (perkolierendes Wasserregime) und bei Stat. 4600 wieder in das Faule Fließ gelangt.

Der geplante Anstau beträgt durch Torfdamm 1 etwa 0,25 m und durch Torfdamm 2 etwa 0,3 m.

## Grundwasserstandsanhebung in den umliegdnen Moorflächen durch die Herstellung von Grabenverschlüssen

Zwischen Stat. 3500 und 4020 münden von Süden her 16 Binnengräben in das Fließ ein. Die Binnengräben entwässern eine zum Fließ geneigte Moorfläche mit einer Geländeneigung von ca. 1,0 %. Zur Unterbindung der Entwässerung sollen die Gräben durch Grabenverschlüsse gekammert werden. Die Abstände der Grabenverschlüsse betragen etwa 25 m. Es sind ca. 80 St. Grabenverschlüsse geplant. Die prinzipielle Ausbildung der Grabenverschlüsse ist in Anlage 4.3 dargestellt. Von den zusammengenommen 2.300 m langen Grabenabschnitten werden auf diese Weise 560 m flächendeckend verfüllt. Die Verfüllungen werden in Bereichen stärkerer Hangneigung enger platziert, so dass die offenen Grabenabschnitte zwischen den Kammerungen keine entwässernde Wirkung mehr haben. Der Boden ist vor Ort durch Flachabtorfungen zu entnehmen. Vorgesehen sind 6 jeweils etwa 400 m ² große Flachabtorfungen (vgl. Anlage 2). Sollte sich im Rahmen der Ausführungsplanung (Bedarfsvermessung) herausstellen, dass Gräben teilweise vollständig verfüllt werden müssen, kann das Planungskonzept entsprechend angepasst werden.

## Ersatzneubau des Wegedurchlasses Stat. 33+312 bis 3+327 (vgl. Anlage 2 und 4.1)

Der vorhandene Stahlrohrdurchlass DN 1170 wird durch ein Maulprofil 1,92 m x 1,27 m (Wellstahlprofil) ersetzt. Die Länge von 15 m wird beibehalten. Zunächst ist der Stahldurchlass einschließlich der Torpfosten vollständig zurückzubauen. Bei der Herstellung des Kiesbettes für den neuen Durchlass ist nicht tragfähiger Boden ist durch Kiessand zu ersetzen (vgl. Sondierung S1). Montage und Einbau des Wellstahlprofilrohres ist exakt entsprechend der Einbauvorschrift des Herstellers durchzuführen.

Durch die Erhöhung des Einbauniveaus wird ein Wasserrückhalt in den umliegenden Moorflächen und als Nebeneffekt die Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit erreicht.

Der Weg wird im Bereich des Durchlasses auf eine Länge von 10 m mit Schotter befestigt.

## Sohlgleite Stat. 3152 bis 3312 (vgl. Anlage 2 und 4.1)

Unterhalb des Durchlasses ist zur Sohlanpassung die Herstellung einer Sohlgleite erforderlich. Nachdem das Profil von Schlamm und Totholz beräumt wurde, ist eine Auffüllung des Profils in einer Schichtstärke bis zu 0,5 m vorzunehmen. Die Baugrundsondierungen S 1 und S 2 weisen im Sohlbereich tragfähigen Baugrund aus. Aufgrund der Länge der Sohlgleite von 160 m ist jedoch nicht auszuschließen, dass stellenweise nicht ausreichend tragfähiger Baugrund ansteht. In diesem Fall werden baugrundstabilisierende Maßnahmen erforderlich. Diese bestehen in der Herstellung einer Faschinenlage, die mit Kiessand und einem Geotextil abgedeckt wird.

Zur Herstellung des Unterbaus ist bindiger Boden einzubauen und zu verdichten. Die Sohlbefestigung erfolgt mit Kiessand der Körnung 0-32 mm in einer Schichtstärke von 0,25 m. Es ist ein muldenförmiges Mittelwasserprofil auszuformen, wobei Breite und Tiefe variabel zu gestalten sind (B= 0,5 bis 1,2 m, t= 0,1 bis 0,3 m). Das Mittelwasserprofil erhält eine geschlängelte Linienführung. Der Materialeinbau kann vom linken Ufer aus oder auch im Profil als Vorkopfeinbau erfolgen. Zur Schaffung von Baufreiheit ist die Fällung von etwa 15 Bäumen vorgesehen. Zur ökologischen Aufwertung der Gewässersohle soll Starktotholz (mittlerer Abstand ca. 10 m) im Bereich der Sohlgleite eingebaut werden. Das Hochwasserprofil ist mit Rohrglanzgras anzusäen (gebietsheimisches Saatgut).

## Einbau von Totholz / Querbänken in das Faule Fließ zum Wasserrückhalt in den umliegenden Moorflächen durch Erhöhung der Wasserspiegellagen

Einbringen von Totholz/ Querbäumen

Im Rückstaubereich oberhalb des Durchlassneubaues ist die Fällung von am Ufer stehenden Schwarzerlen geplant. Die Erlen sollen als Totholz (Strukturverbesserung) zur Unterstützung des Wasserrückhaltes für die Stabilisierung der Wasserstände im Moorkörper im Gewässerbett verbleiben. Für diese Maßnahme ist der Abschnitt zwischen Stat. 3500 und 3900 vorgesehen. Der Abstand der Querbäume beträgt 10 bis 20 m.

Uferabflachung/ Einbau von Querbänken

Zwischen Stat. 4100 und 4200 ist das Fließ etwa 1,0 m eingetieft, der Aushub wurde als Verwallung am Ufer abgelegt. Das Fließ bewirkt in diesem Abschnitt eine übermäßige Entwässerung der angrenzenden Moorflächen.

Aus der Verwallung und der Uferböschung soll Boden entnommen und im Profil als Querbank in einer Schichtstärke von 0,2 bis 0,4 m eingebracht werden. Die Uferböschung wird dabei abgeflacht. Im Bereich der Querbänke ist zusätzlich Starktotholz zur Verbesserung der Sohlenstruktur einzubauen. Das Totholz wird durch Fällen von Ufergehölzen, die zur Schaffung von Baufreiheit entnommen werden müssen, vor Ort gewonnen.

Querbänke sind in einer Länge von jeweils 5 bis 10 m an den Stationen 4120, 4150, 4175 und 4260 geplant. Die hydraulische Berechnung weist eine Erhöhung des Wasserspiegels von bis zu 0,28 m aus (vgl. Tab. 7). Durch die mäßige Wasserstandserhöhung bleibt die Nutzbarkeit der angrenzenden Feuchtwiesen erhalten bei gleichzeitiger Stabilisierung der Grundwasserstände im Moorkörper.

## Wasserhaltung

Die wasserbaulichen Maßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn für die Zeit der Bauausführung keine Hochwasserabflüsse zu erwarten sind. Nach Möglichkeit sollte die Baumaßnahme bei Mittelwasserabflüssen, besser noch bei Niedrigwasserabflüssen erfolgen.

Für die Verlegung des Wellstahlprofildurchlasses sowie für die Herstellung des oberen Teils der Sohlgleite ist zur Gewährleistung einer trockenen Baugrube eine offene Wasserhaltung vorgesehen. In Abhängigkeit der zur Bauzeit herrschenden Abflüsse ist ein Umfluter anzulegen. Der untere Teil des Sohlgleite kann in fließender Welle hergestellt werden.

## Hydraulische Berechnung

Der Nachweis der Sohlschleppspannungen und der geplanten Wasserstände für Durchlass und Sohlgleite erfolgt mit dem Hydraulikprogramm REHM, Version 11.0. Es werden die Abflusszustände Mittelwasser (MQ) und Hochwasser (HQ) für den Ist-Zustand und den Planungszustand betrachtet.

Auf der geplanten Sohlgleite treten Schleppspannungen zwischen 2,80 und 11,98 N/m² auf. Nach DIN 19661-2, Tab. 1 ist für ein Kies-Sandgemisch der Körnung 0,63 bis 6,3 mm die Grenzschleppspannung eingehalten. Als Sohlbefestigung gewählt wird ein Mineralgemisch der Körnung 0 – 32 mm. Aufgrund der im Ein- und Auslaufbereich des geplanten Durchlasses auftretenden höheren Schleppspannungen bis 41,96  N/m² ist hier eine Sohlbefestigung mit Lesesteinen vorgesehen.

Die Fließgeschwindigkeiten bei Mittelwasserabfluss liegen im Bereich von Durchlass und Sohlgleite zwischen 0,2 und 0,3 m/s.

## Ökologische Baubegleitung

Da sich die Grünlandbrachen im Bereich der Bullenwiesen, auf denen die Grabenverschlüsse und Abtorfungen stattfinden sollen, durch das Vorkommen einiger wertgebender Arten der Braunmoosmoore wie z.B. Schwarzschopf-Segge (RL Bbg 3), Pfeifengras, Fieberklee (RL Bbg 3), Sumpfblutauge (RL Bbg 3) oder Sphagnum cf. teres (RL Bbg 3) auszeichnen, wird eine ökologische Baubegleitung für sinnvoll erachtet. Diese sollte zum einen die Lage der Abtorfungsflächen im Gelände nach Vegetationsausbildung und Wasserdargebot / Wasserregime festlegen und den Baubetrieb mit Hinweis auf wertvolle Pflanzenbestände in das Gelände einweisen. Zudem soll über die ökologische Baubegleitung die Auswahl der zu fällenden Bäume unter Schonung von Lebensraumbäumen (Altbäume, Höhlenbäume, Bäume mit auffälligen Rissen, Spalten, usw., stehendes Totholz) erfolgen.

# Beschreibung der Auswirkungen

## Auswirkungen auf Infrastruktur und Bebauung

Östlich der Bullenwiese verläuft der Verbindungsweg Kappe-Trämmersee und quert dort das Faule Fließ. Mit dem Ersatzneubau des Wegedurchlasses ist eine bauzeitliche Unterbrechung des sehr geringen Durchgangsverkehrs verbunden. Durch die geplante Befestigung des Weges im Durchlassbereich ist eine Verbesserung der Befahrbarkeit verbunden.

Weitere Verkehrswege oder weitere Infrastruktureinrichtungen befinden sich nicht im Bereich der Maßnahmefläche. Infrastruktureinrichtungen sind durch das Vorhaben somit nicht betroffen.

Im Zuge der Planung wurden die in Tab. 6 genannten Anlagenbetreiber bzw. Träger öffentlicher Belange angeschrieben.

Tabelle 6: Stellungnahmen von Anlagenbereibern und Trägern öffentlicher Belange zum Vorhaben

| Anlagenbetreiber/ TÖB | Stellungnahme vom | Hinweise/ Auflagen |
| --- | --- | --- |
| Deutsche Telekom AG | Kein Posteingang |  |
| E.ON-edis AG | 27.03.2012 | Anlagen im Bereich Trämmersee |
| GDMcom Gesellschaft für Dokumentation und Telekommunikation | Kein Posteingang |  |
| Kabel Deutschland | 29.03.2012 | Keine Anlagen |
| Staatlicher Munitionsbergungsdienst Land Brandenburg | 26.03.2012 | Stellungnahme in Bearbeitung |
| Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege | Kein Posteingang |  |
| Stadtwerke Zehdenick | 23.12.2012 | Anlagen im Bereich Kappe (KA) |

Auswirkungen auf ggf. vorhandene Bodendenkmale können ausgeschlossen werden, da bei Erdarbeiten nicht tiefer als 0,3 m in den Boden eingegriffen wird.

## Auswirkungen auf die Wasserverhältnisse

Tabelle 7 stellt die berechneten Wasserstände für ausgewählte Stationen des Faulen Fließes für die Abflüsse Mittelwasser (MQ) und Hochwasser (HQ) dar. Auswirkungen ergeben sich im Vergleich der berechneten Wasserspiegelhöhen für den Ist- und den Planungszustand.

Im Bereich der geplanten Sohlgleite werden die Wasserstände bis 0,47 m erhöht. Im Oberwasser wirkt sich der neue Durchlass auf einer Länge von etwa 600 m aus.

Flächenhafte Auswirkungen, die infolge der geplanten Wasserstandsanhebungen zu erwarten sind, sind in Anlage 2 dargestellt und werden in den Kap. 5.3 und 5.4 beschrieben.

Auswirkungen auf die Grundwasserverhältnisse auf außerhalb des Projektgebietes liegende Flächen können vernachlässigt werden. Der nordöstlich des geplanten Durchlasses gelegene Grundwasserpegel weist einen Mittelwasserstand von 44,17 m NN (NHN) aus. Der geplante Mittelwasserstand im Faulen Fließ oberhalb des Durchlasses von 43,44 m NHN liegt somit 0,73 m über dem Grundwasserstand am Niederungsrand. Die Ganglinie des Grundwasserpegels ist in Abb. 4 dargestellt.

Tabelle 7: Auswirkungen auf Wasserstände im Faulen Fließ

| Station | MW |  | HW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ist-Zustand | Planung | Ist-Zustand | Planung |
| 3+152 Ende Sohlgleite | 42,64 | 42,64 | 42,81 | 42,79 |
| 3+275 Sohlgleite | 42,80 | 43,15 + 0,35 | 42,96 | 43,27 +0,31 |
| 3+312 Durchlass Auslauf | 42,90 | 34,37 + 0,47 | 43,03 | 43,47 + 0,44 |
| 3+327 Einlauf Durchlass | 43,12 | 43,44 + 0,32 | 43,18 | 43,62 +0,44 |
| 3+335 | 43,12 | 43,46 + 0,34 | 43,21 | 43,68 + 0,47 |
| 3+492 | 43,15 | 43,46 + 0,31 | 43,24 | 43,68 + 0,44 |
| 3+630 | 43,15 | 43,46 + 0,31 | 43,32 | 43,69 + 0,37 |
| 3+770 | 43,30 | 43,46 + 0,16 | 43,47 | 43,69 + 0,22 |
| 3+950 | 43,56 | 43,54 | 43,83 | 43,83 |
| 4+120 Querbank | ~ 44,15 | 44,27 + 0,12 | ~ 44,35 | 44,42 + 0,07 |
| 4+150 Querbank | ~ 44,28 | 44,43 + 0,15 | ~ 44,50 | 44,51 + 0,01 |
| 4+175 Querbank | 44,39 | 44,63 + 0,24 | 44,54 | 44,67 + 0,13 |
| 4+260 Querbank | ~ 44,45 | 44,73 + 0,28 | ~ 44,60 | 44,80 + 0,20 |
| 4+265 | 44,51 | 44,74 + 0,23 | 44,72 | 44,81 + 0,09 |
| 4+375 | 44,84 | 88,85 | 45,01 | 45,01 |

## Auswirkungen auf angrenzende Nutzungen

Die Maßnahme wurde so konzipiert, dass eine Beeinträchtigung der extensiven Grünlandnutzung nördlich und südlich des Faulen Fließes auszuschließen ist. So liegen die Feuchtwiesen auf dem überwiegend stark hängigen Gelände 0,6 bis 2,0 m über dem Zielwasserstand im Faulen Fließ. Durch die Böschungsabflachung und leichte Sohlaufhöhung innerhalb des Faulen Fließes zwischen der Bullen- und der Beutlingwiese wird der Wasserstand für die angrenzende Grünlandnutzung stellenweise sogar optimiert. So wurden in diesem Bereich immer wieder provisorische Staue errichtet (vgl. Abb. 10). Die Nutzung eines Grünlandbereiches unmittelbar vor der Waldkante der sog. Beutlingwiese (Gemarkung Kurtschlag, Flur 7, Flurstück 67) erfolgt bereits jetzt nur sehr sporadisch, da die Flächen äußerst nass sind. Dementsprechend sind die Flächen bereits stark verschilft. Durchzogen wird die Fläche durch einen Graben. Die aktuellen Vorflutverhältnisse des Grabens werden durch das Projekt nicht verändert.

Eine forstliche Nutzung der im Wirkbereich der Maßnahme liegenden Waldflächen findet nach Aussage der Eigentümer nicht statt.

Tabelle 8: Auswirkungen des Vorhabens auf Grundeigentum im Vergleich zum aktuellen Wasserstand (November 2010)

| Flurstück | Flurgröße m² (nach ALB) | Aktuelle Nutzung | Auswirkungen / Flächeninanspruchnahmen durch Baumaßnahmen | Eigentümer | Flächenklärung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Landkreis Barnim, Gemarkung Schluft, Flur 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | ca. 5.500* | Keine Nutzung (Schilfröhricht, Sumpfseggen-Erlenwald) | teilflächige Wiedervernässung von Versumpfungsmooren auf 1.700 m² | Land Brandenburg (Landsforst) | Duldungserklärung erteilt |
| 2 | 89.720 | Keine Nutzung (lichter Schilf-Birken-Erlenwald, Schilfröhricht, Himbeer –Erlenforst) | teilflächige Wiedervernässung von Versumpfungsmooren auf max. 46.500 m², 1 Querdamm: ca. 550 m² Bodenentnahmen für Flachabtorfung: 800 m² | Land Brandenburg (Landsforst) | s.o. |
| 4 | 22.160 | v.a. Brennesel-Erlenwald (keine Nutzung), Himbeer-Erlenforst (genutzt) | 1 Querdamm: ca. 70 m² im Bereich des Brennnessel-Erlenwaldes | Land Brandenburg (Landsforst) | s.o. |
| 5 | 21.220 | Keine Nutzung (lichter Schilf-Birken-Erlenwald, Brennesel-Erlenwald) | teilflächige Wiedervernässung von Versumpfungsmooren auf max. 17.000 m², Bodenentnahmen für Flachabtorfung: 200 m², hierfür ggf. Fällung einzelner Bäume zur Schaffung Baufreiheit notwendig | Land Brandenburg (Landsforst) | s.o. |
| 6 | 11.210 | Keine Nutzung (lichter Schilf-Birken-Erlenwald, Brennesel-Erlenwald) | teilflächige Wiedervernässung von Versumpfungsmooren auf max. 7.500 m², 1 Querdamm: ca. 80 m² im Bereich des Brennnessel-Erlenwaldes | Land Brandenburg (Landsforst) | s.o. |
| 7 | 3.010 | Keine Nutzung (lichter Schilf-Birken-Erlenwald, Brennesel-Erlenwald) | teilflächige Wiedervernässung von Versumpfungsmooren auf max. 500 m² | Land Brandenburg (Landsforst) | s.o. |
| 8 | 55.000 | Keine Nutzung (Fließgewässer begleitender Brennesel-Erlenwald) | Stellenweise Abflachung der vorhandenen Uferverwallungen am Faulen Fließ in einem Abschnitt von ca. 100 m² Länge, ggf. Fällung einzelner Bäume | Land Brandenburg (Landsforst) | s.o. |
| 9 | 19.379 | Grünlandbrache mit Schilfaufwuchs (keine Nutzung), Feuchtwiese (extensive Nutzung) | teilflächige Anhebung des Wasserstandes durch Grabenverschlüsse bis max. Flurniveau auf 1.300 m², Abflachung der vorhandenen Uferverwallungen am Faulen Fließ auf ca. 60 m² ggf. Fällung einzelner Bäume (betrifft nur ungenutzte Bereiche) | privat (Bärbel Sowa) | Duldungserklärung erteilt |
| 10 | 43.325 | Keine Nutzung (Großseggen-Birken-Schwarzerlenwald, Grünlandbrache mit Schilfaufwuchs) | teilflächige Anhebung des Wasserstandes durch Grabenverschlüsse bis max. Flurniveau auf 36.400 m², 3 Flachabtorfungen je 400 m² (1.200m²) Fällung einzelner Bäume | NaturSchutzFondsBrandenburg | - |
| 11 | 26.043 | Keine Nutzung (Großseggen-Birken-Schwarzerlenwald) | teilflächige Anhebung des Wasserstandes bis ca. Flurniveau auf 4.480 m², Fällung einzelner Bäume, | NABU-Stiftung Nationales Naturerbe | Duldungserklärung erteilt |
| 12 | 7.552 | Keine Nutzung (Großseggen-Birken-Schwarzerlenwald, Seggenriede) | teilflächige Anhebung des Wasserstandes bis ca. Flurniveau auf 3.700 m², teilflächige Wiedervernässung von Verlandungsmooren auf ca. 1.200 m², Fällung einzelner Bäume, | NABU-Stiftung Nationales Naturerbe | s.o. |
| 13 | 5.974 | Keine Nutzung (Großseggen-Birken-Schwarzerlenwald, Grünlandbrache mit Schilfaufwuchs) | teilflächige Anhebung des Wasserstandes durch Grabenverschlüsse bis ca. Flurniveau auf 5.300 m², Fällung einzelner Bäume | privat (Bärbel Sowa) | Duldungserklärung erteilt |
| 14 | 10.777 | Keine Nutzung (Großseggen-Birken-Schwarzerlenwald, Grünlandbrache mit Schilfaufwuchs) | teilflächige Anhebung des Wasserstandes bis ca. Flurniveau durch Grabenverschlüsse auf 8.900 m², teilflächige Wiedervernässung von Verlandungsmooren auf ca. 800 m², 1 Flachabtorfung je 400 m², Fällung einzelner Bäume | privat (Hannelore Gammlin) | Duldungserklärung erteilt |
| 15 | 8.021 | Keine Nutzung (Großseggen-Birken-Schwarzerlenwald, Seggenriede) | teilflächige Anhebung des Wasserstandes bis ca. Flurniveau auf 3.200m², teilflächige Wiedervernässung von Verlandungsmooren auf ca. 2.500 m² Fällung einzelner Bäume, | NABU-Stiftung Nationales Naturerbe | Duldungserklärung erteilt |
| 16 | 8.053 | Keine Nutzung (Großseggen-Birken-Schwarzerlenwald, Seggenriede) | teilflächige Anhebung des Wasserstandes bis ca. Flurniveau auf 1.700 m², teilflächige Wiedervernässung von Verlandungsmooren auf ca. 5.300 m², Fällung einzelner Bäume, | NABU-Stiftung Nationales Naturerbe | s.o. |
| 17 | 14.530 | Keine Nutzung (Großseggen-Birken-Schwarzerlenwald, Grünlandbrache mit Schilfaufwuchs) | teilflächige Anhebung des Wasserstandes durch Grabenverschlüsse bis ca. Flurniveau auf 9.800 m², teilflächige Wiedervernässung von Verlandungsmooren auf ca. 1.500 m², 1 Flachabtorfung je 400 m², Fällung einzelner Bäume | NaturSchutzFondsBrandenburg | - |
| 18 | 14.819 | Großseggen-Birken-Schwarzerlenwald, Grünlandbrache mit Schilfaufwuchs (keine Nutzung), Feuchtwiese (Nutzung) | teilflächige Anhebung des Wasserstandes durch Grabenverschlüsse bis ca. Flurniveau auf 5.000 m², teilflächige Wiedervernässung von Verlandungsmooren auf ca. 1.400 m², 1 Flachabtorfung je 400 m² Fällung einzelner Bäume, (betrifft nur ungenutzte Bereiche). | NaturSchutzFondsBrandenburg | - |
| 19 | 8.462 | Keine Nutzung (Großseggen-Birken-Schwarzerlenwald, Seggenriede) | teilflächige Wiedervernässung von Verlandungsmooren auf ca. 6.000 m², teilflächige Anhebung des Wasserstandes bis ca. Flurniveau auf 200 m², Fällung einzelner Bäume, | NABU-Stiftung Nationales Naturerbe | Duldungserklärung erteilt |
| 20 | 2.435 | Keine Nutzung (Großseggen-Birken-Schwarzerlenwald) | teilflächige Wiedervernässung von Verlandungsmooren auf ca. 2.200 m², Fällung einzelner Bäume, | NABU-Stiftung Nationales Naturerbe | s.o. |
| 21 | 8.020 | Großseggen-Birken-Schwarzerlenwald, Grünlandbrache mit Schilfaufwuchs (keine Nutzung), Feuchtwiese (Nutzung) | teilflächige Anhebung des Wasserstandes durch Grabenverschlüsse bis ca. Flurniveau auf 1.700 m², teilflächige Wiedervernässung von Verlandungsmooren auf ca. 900 m², Fällung einzelner Bäume, (betrifft nur ungenutzte Bereiche) | NaturSchutzFondsBrandenburg | - |
| 22 | 25.692 | Großseggen-Birken-Schwarzerlenwald, Grünlandbrache mit Schilfaufwuchs (keine Nutzung), Feuchtwiese (Nutzung) | teilflächige Anhebung des Wasserstandes durch Grabenverschlüsse bis ca. Flurniveau auf 600 m², teilflächige Wiedervernässung von Verlandungsmooren auf ca. 700 m², (betrifft nur ungenutzte Bereiche), Ersatzneubau Wellstahlprofildurchlass | NaturSchutzFonds Brandenburg | - |
| 23 | 410 | Keine Nutzung (Großseggen- Schwarzerlenwald) | Wiedervernässung der Altlaufbereiche oberhalb der Sohlgleite auf ca. 400 m² | NABU-Stiftung Nationales Naturerbe | Duldungserklärung erteilt |
| 24 | 990 | Keine Nutzung (Großseggen- Schwarzerlenwald) | Wiedervernässung der Altlaufbereiche oberhalb der Sohlgleite auf ca. 900 m² | NABU-Stiftung Nationales Naturerbe | s.o. |
| 26 | 9.946 | Keine Nutzung (Grünlandbrache mit Schilfaufwuchs, Erlenwald) | bauzeitlicher Bauweg auf ca. 150 m², ggf. Fällung einzelner Bäume zur Schaffung Baufreiheit | NaturSchutzFonds Brandenburg | - |
| 27 | 10.128 | Keine Nutzung (Grünlandbrache mit Schilfaufwuchs/ Erlenwald) | bauzeitlicher Bauweg auf ca. 150 m², ggf. Fällung einzelner Bäume zur Schaffung Baufreiheit | privat | Duldungserklärung versendet, Zustimmung mündl. mitgeteilt |
| 28 | 9.058 | Keine Nutzung (Grünlandbrache mit Schilfaufwuchs, Erlenwald) | bauzeitlicher Bauweg auf ca. 150 m², Fällung einzelner Bäume zur Schaffung Baufreiheit | privat | verstorben, Erben nicht bekannt |
| 29 | 10.751 | Keine Nutzung (Grünlandbrache mit Schilfaufwuchs, Erlenwald) | bauzeitlicher Bauweg auf ca. 200 m², ggf. Fällung einzelner Bäume zur Schaffung Baufreiheit | privat) | Duldungserklärung erteilt |
| 42 | 12.690 | Fliessgewässer | Bau einer Sohlgleite unterhalb des Verbindungsweges, Kappe-Trämmersee, Sohlüberschüttung auf ca. 950 m², Wiedervernässung/Reaktivierung des Altlaufes oberhalb Sohlgleite auf ca. 700 m² vereinzelte Böschungsabflachungen zwischen Bullenwiese und Beutlingwiese | Land Brandenburg (Landsforst) | Duldungserklärung erteilt |

* keine ALB-Daten vorhanden, Flächengröße berechnet

## Auswirkungen auf Natur und Landschaft

Die geplanten Maßnahmen sind mit folgenden konkreten Auswirkungen auf den Wasserhaushalt sowie die Bodenverhältnisse verbunden:

- Wiederherstellung eines flurgleichen und großflächig leicht perkolativen Wasserregimes auf einer Fläche von ca. 14 ha und damit Verhinderung weiterer Torfzehrung,

- Wiederherstellung naturnaher Wasserstände im Bereich von Verlandungs-/ Versumpfungsmoorkomplexen (10 – 30 cm über Flur) und damit Ermöglichung von Torfbildung auf ca. 4 ha,

- Verbesserung des Moorbodenzustandes durch Abtrag des gestörten Oberbodens auf ca. 0,34 ha

- Verbesserung der Standortverhältnisse für die ansatzweise vorhandene typische Flora der Basen-Zwischenmoore oder Braunmoosmoore durch Wasserstandserhöhung

- Entwicklung entwässerter Erlenwälder in Richtung naturnaher Großseggen-Erlenbruchwälder als Lebensraum insbesondere für eine seltene Avifauna

Insgesamt ist zu prognostizieren, dass ein Rückhalt des Wassers großflächig zu einer Verminderung der Torf zehrenden Prozesse bzw. zu einer Ausweitung von Bereichen aktiver Torfbildung führt. Eine entsprechende Torf bildende Vegetation ist mit Arten wie Gewöhnlichem Schilf und Sumpf-Segge flächig vorhanden. Zugleich wird mit der Maßnahme auch der fortschreitenden Artenverarmung im Bereich der aufgelassenen Flächen  entgegengewirkt. Mittelfristig könnte sich die Vegetation zumindest stellenweise wieder in Richtung mesotroph-basenreicher Vegetation und damit in Richtung des FFH-Lebensraumtyps 7230 (Kalkreiche Niedermoore) entwickeln. Ein entsprechendes Samenpotenzial ist ansatzweise vorhanden. Eine Mahd von Teilen der Grünlandbrachen mit entsprechender Artenausstattung wäre prinzipiell sinnvoll, ist jedoch nicht zwingend für den Erfolg der Maßnahme notwendig.

Durch den Bodenabtrag auf ca. 0,34 ha, den Bodenauftrag auf ca. 0,27 ha (für die Querdämme und die Grabenverschlüsse), das Befahren der Flächen mit Baufahrzeugen und die Fällung einzelner Bäume aus zusammenhängenden Gehölzbeständen zur Schaffung von Baufreiheit, ist mit geringfügigen bzw. zeitlich begrenzt wirkenden Eingriffen in Natur und Landschaft zu rechnen. Von den Eingriffen betroffen sind v.a. entwässerte und somit ruderalisierte Röhrichte teils mit Gehölzaufwuchs (Grünlandbrachen), entwässerte Erlenwälder sowie kleinflächiger ebenfalls ein dichteres Schilfröhricht sowie mehrere kleine Gräben. Da sich nach Umsetzung der Maßnahme auf einer Fläche von ca. 18 ha deutlich naturnähere Wasserverhältnisse einstellen und Bodenverwundungen insbesondere im Bereich der Abtorfungsflächen die Auskeimung von im Boden gespeichertem Samenmaterial befördern, werden sich kurz- bis mittelfristig flächenmäßig weitaus wertvollere Biotope einstellen.

Der Wasserrückhalt im Oberlauf wird nur kurzfristig zu einer Verringerung des Abflusses führen. Nach dem Auffüllen des Speichers wird es zu einer Vergleichmäßigung der Abflüsse und damit zu einer kontinuierlichen Speisung des Fließes und der grundwasserabhängigen Biotope im Unterlauf kommen.

Mit der Herstellung der Sohlgleite ist eine Überschüttung von ca. 950 m² Gewässersohle verbunden. Da das Befestigungsmaterial auch als Laichsubstrat z.B. für Steinbeißer geeignet ist, erfolgt mit der Kies/Sand-Schüttung eine Aufwertung des Gewässers als Fischlebensraum. Der Einsatz von Baumaschinen wird mit dem geringst möglichen Aufwand (Minibagger) durchgeführt. Der Einbau von Totholz in das Gewässerbett schafft zudem eine hohe Strukturvielfalt und damit günstige Habitatbedingungen für zahlreiche Fischarten und das Makrozoobenthos.

Die Bauzeit soll möglichst außerhalb des Zeitraums 1. Februar bis 31. Juli stattfinden.  (vgl. Vorgaben der BR-VO).  Ob ein Baubetrieb ggf. auch noch im Februar stattfinden darf, muss im Einzelfall mit der Biosphärenreservatsverwaltung bzw. mit den entsprechenden Horstbetreuern abgestimmt werden und ist abhängig vom Brutgeschehen der Adler, Kraniche und Schwarzstörche im Gebiet. Derzeit existiert kein Horststandort in einem Umkreis von 300 m um das Baufeld.

Zur Umsetzung der Maßnahmen wird eine ökologische Baubegleitung vorgesehen. Diese soll im Wesentlichen die Einrichtung der Abtorfungsflächen und die Auswahl der zu fällenden Bäume unter Berücksichtigung von Lebensraumbäumen beaufsichtigen.

In folgender Tabelle sind die erwarteten Auswirkungen auf die Schutzgüter nochmals tabellarisch zusammengestellt:

Tabelle 9: Eingriffsbeurteilung der geplanten Baumaßnahmen

| Maßnahme | Flächeninanspruchnahme, aktuelle Vegetation | Eingriffsbeurteilung |
| --- | --- | --- |
| Flachabtorfung im Bereich der Bodenentnahme | Flächeninanspruchnahme: ca. 3.400 m² insgesamt: 2.400 m² aufgelassene, verschilfte und ruderalisierte Grünlandbrachen (bei teilweiser Komplettverfüllung von Gräben erfolgt der Eingriff auf ca. 12.000 m² (Eventualposition) 200 m² entwässerter Erlenwald (ggf. einzelne Baumfällungen aus dem geschlossenen Waldbestand) 800 m² Schilfröhricht | Durch die Entnahme gelangt weniger gestörter und besser mit Wasser versorgter Moorboden an die Oberfläche, der durch eine naturnahe Moorvegetation besiedelt werden kann. Die Einzelbaumentnahmen sind im Rahmen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft durchzuführen. Die Fällung der Bäume erfolgt unter Schonung von Lebensraumbäumen |
| Aufschüttung von Torfdämmen | Flächeninanspruchnahme: ca. 700 m² Vegetation: entwässerte Erlenwälder und Schilfröhricht | Im Bereich der Torfdämme wird es zunächst zur Ansiedlung eutraphenter Arten wie Brennnessel oder Holunder kommen. Dagegen wird die Torfmineralisierung auf 18 ha eingedämmt und können sich großflächig naturnahe Vegetationsformen der Versumpfungs- und Quellmoore entwickeln (Bruchwälder, Braunmoosmoore) |
| Verfüllung von Gräben | Flächeninanspruchnahme: ca. 1.700 m² Vegetation: Berlen-Rispenseggen-Quellfluren (bei Komplettverfüllung von Gräben erfolgt der Eingriff auf 3.300 m² (Eventualposition) | Die seitliche Entwässerungswirkung des Grabens wird durch die Verfüllung vollständig beseitigt. Die natürlichen Wasserverhältnisse der Graben- und Randflächen werden wieder hergestellt, so dass sich naturnahe Vegetationsformen des Versumpfungs- bzw. Quellmoores entwickeln können. (Bruchwälder, Braunmoosmoore) |
| Uferabflachungen | Flächeninanspruchnahme: 560 m² Fällung von 5 - 15 Bäumen zur Schaffung der Baufreiheit | Die abzuflachenden Uferböschungen stellen ehemalige Gewässersedimente (Uferwälle) dar. Mit der Rückführung der Sedimente in das Gewässerbett wird zum einen die Nährstofffreisetzung aus dem ehemaligen Gewässersediment unterbunden, eine amphibische Uferzone geschaffen und die Wasserversorgung der inzwischen stark entwässerten Erlen-Ufergehölze verbessert. Die ggf. zu fällenden Bäume sind als Strukturelemente in das Gewässerprofil einzubauen. Die Fällung der Bäume erfolgt unter Schonung von Lebensraumbäumen und kann im Zuge der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft durchgeführt werden |
| Baumfällungen oberhalb Sohlgleite zur Strukturverbesserung | Fällung von 30 bis 40 Bäumen | Die Fällung der Bäume erfolgt unter Schonung von Lebensraumbäumen und kann im Zuge der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft durchgeführt werden. |
| Bau einer Sohlgleite | Flächeninanspruchnahme: ca. 950 m² schlammig- sandiges Sohlsubstrat Fällung von 5 - 15 Bäumen zur Schaffung der Baufreiheit | Die Maßnahme dient dem Wasserrückhalt innerhalb eines Verlandungs-/Versumpfungsmoores und damit der Entwicklung naturnaher Vegetationsformen. Zudem werden mit der Sohlgleite Laichplätze für heimische Fischarten geschaffen. Die ggf. zu fällenden Bäume sind als Strukturelemente in das Gewässerprofil einzubauen. Die Fällung der Bäume erfolgt unter Schonung von Lebensraumbäumen und kann im Zuge der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft durchgeführt werden |
| bauzeitlich Flächeninanspruchnahme durch Bauwege | Flächeninanspruchnahme: ca. 650 m² verschilfte Grünlandbrache | Die Flächen werden nach Umsetzung der Maßnahme durch Bodenlockerung wiederhergestellt. Die Wiederbesiedlung mit Schilf kann problemlos erfolgen. Ggf. sind die Flächen mit standorttypischen Gräsern aus gebietsheimischer Herkunft wieder anzusäen. |

Insgesamt kann also prognostiziert werden, dass die baubedingten Eingriffe der Maßnahme bei weitem kompensiert werden können.

## Auswirkungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele der Schutzgebiete

### Auswirkungen der Maßnahme auf die Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes „Schnelle Havel“

Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie

Aktuell konnten im Projektgebiet ausschließlich die FFH-Lebensraumtypen 3260 (Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion) und 91E0 (Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior) festgestellt werden.

Mit den Maßnahmen zum Wasserrückhalt wird beiläufig auch die Durchgängigkeit des Faulen Fließes wiederhergestellt sowie Strukturverbesserungen durch Böschungsabflachungen sowie der Einbau von Totholz vorgenommen. Damit dienen die Maßnahmen zugleich der Verbesserung des aktuellen Erhaltungszustandes des LRT 3260. Der Einbau von Totholz und Sandbänken als Strömungslenker führt zudem zur Einengung des Fließgerinnes und damit zur abschnittsweisen Erhöhung der Fließgeschwindigkeit.

Der FFH-Lebensraumtyp 91E0 wurde nur kleinflächig unterhalb der Sohlgleite angetroffen und wird durch die Maßnahme nicht weiter berührt.

Die Aufhöhung der Wasserstände durch Grabenverschlüsse innerhalb der Bullenwiese fördert die Entwicklung des FFH-LRT 7230 (Kalkreiche Niedermoore) in diesem Bereich.

Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie

Aktuelle Nachweise von Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie wie z.B. Biberschnitte, Biberdämme und Biberburgen wurden im Gelände nicht nachgewiesen.

Grundsätzlich sind keine bau-, anlage- oder betriebsbedingten negativen Auswirkungen des Vorhabens auf die nach Anhang II FFH-RL geschützten Arten des FFH-Gebietes zu erwarten. Sowohl für Biber, Fischotter und die für das FFH-Gebiet gemeldeten Fischarten stellt die Maßnahmen eher eine Verbesserung der Lebensraumverhältnisse dar. So entstehen neue Laichplätze im Bereich der Sohlgleite  z.B. für den Steinbeißer und wird die Durchgängigkeit des Faulen Fließes auch für die weniger schwimmkräftigen Fische wiederhergestellt. Damit wird zugleich eine günstige Nahrungsgrundlage für den Fischotter geschaffen. Für den Biber stellen die Rückstauflächen, insbesondere im Bereich der Beutlingwiesen, einen geeigneten Lebensraum dar.

Durch die Schaffung von amphibischen Zonen, wird auch die Ansiedlung des Wasserampfers gefördert, welche die Hauptnahrungspflanze der Raupen des Großen Feuerfalters darstellt.

Das Große Mausohr, ein ausgesprochener Gebäudebewohner, benötigt als Jagdhabitat v.a. strukturreiche Wälder, die durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt werden. Baumhöhlen nutzt diese Art selten. Da die Fällung von Bäumen ohnehin unter Schonung von Bäumen mit auffälligen Höhlen, Spalten, Rissen usw. stattfinden soll, ist eine Beeinträchtigung des Großen Mausohrs auszuschließen.

Eine Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes durch die Maßnahmen ist daher insgesamt nicht zu erwarten.

## Auswirkungen auf das EU-Vogelschutzgebiet (SPA) „Obere Havelniederung“

Das Projektgebiet hat Bedeutung für alle Vogelarten, deren Brut- und Nahrungshabitate insbesondere im Bereich der Feuchtwiesen und Feuchtwälder sowie der Fließgewässer liegen.

Nachgewiesene Horstplätze des Schwarzstorches,  des  Schreiadlers und des Wanderfalken existieren nach mündlicher Aussage der Horstbetreuer Herrn Prof. Dr. Graszynski und Herrn Sömmer im Projektgebiet und seinem näheren Umfeld nicht. Das Vorkommen von Arten wie z.B. Schwarzspecht als typischer Bewohner altholzreicher Laubmischwaldbestände oder Waldwasserläufer als Bewohner feuchter Bruchwälder ist nicht auszuschließen. Die dichten Schilfröhrichte innerhalb der Beutlingwiese bieten zudem einen geeigneten Lebensraum für Röhricht bewohnende Arten ohne große Raumansprüche, wie z.B. dem Rohrschwirl. Aktuelle Erfassung hierzu gibt es jedoch nicht.

Da die Nutzbarkeit der Feuchtwiesen durch die Maßnahme nicht gefährdet wird, besteht keine Beeinträchtigung von Arten, die diese als Brut- oder auch als Jagdhabitat nutzen.

Der Schwarzstorch benötigt dagegen naturnahe Fließgewässer mit ausgedehnten Flachwasserzonen, in denen er nach Nahrung suchen kann. Durch die Wasserstandsaufhöhung und die Uferabflachungen werden entsprechende Nahrungshabitate geschaffen. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Maßnahme Arten wie dem Schwarzstorch oder dem Waldwasserläufer zugute kommen. Der Waldwasserläufer profitiert zudem von den flächenhaften Grundwasseraufhöhungen innerhalb der Bruchwälder.

Der Schwarzspecht ist wie auch anderer Höhlen bewohnende Arten insbesondere an das Vorkommen geeigneter Höhlenbäume (v.a. Buche oder Kiefer) gebunden. Da die Baumfällungen unter Schonung von Alt- und Höhlenbäumen erfolgen sollen, ist mit keiner erheblichen Beeinträchtigung der Höhlen bewohnenden Arten zu rechnen.

Der Eingriff in eine Schilffläche zwecks Flachabtorfung auf 800m² ist aus technischen Gründen nicht zu vermeiden. So entscheidet das Geländerelief über die Lage des zu errichtenden Torfdammes und muss die Abtorfungsfläche aus Stabilitätsgründen immer in Fließrichtung vor dem zu errichtenden Damm liegen. Da der Eingriff jedoch außerhalb der Brutzeit erfolgt, die Fläche innerhalb kurzer Zeit erneut von dem wuchskräftigen Schilf eingenommen werden kann, durch den Eingriff nur 1,2 % des zusammenhängenden Röhrichtbestandes und auch nur Randbereiche betroffen sind, können Beeinträchtigungen der Röhricht bewohnenden Arten ausgeschlossen werden.

Aufgrund der Bauzeitenregelung können visuelle und akustische Störungen während des Brutgeschehens, d.h. zwischen dem 1. Februar und dem  31. Juli, ausgeschlossen werden. Soll der Baubetrieb bis in den Februar hinein stattfinden, muss dies mit der Biosphärenreservatsverwaltung bzw. mit den entsprechenden Horstbetreuern abgestimmt werden.

Eine Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele des EU-Vogelschutzgebietes durch die Maßnahmen ist daher insgesamt nicht zu erwarten.

## Biosphärenreservat „Schorfheide-Chorin“/ LSG „Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin“

Als übergeordneter Schutzzweck wird in der „Verordnung über die Festsetzung von Naturschutzgebieten in einem Landschaftsschutzgebiet von zentraler Bedeutung mit der Gesamtbezeichnung Biosphärenreservat Schorfheide – Chorin“ der Schutz, die Pflege und die Entwicklung der besonderen Vielfalt, Eigenart und Schönheit einer in Mitteleuropa einzigartigen Kulturlandschaft genannt. Hierfür ist nach § 4 und 5 BR-VO v.a. die Erhaltung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts notwendig. Um diese zu erreichen, ist nach § 5 BR-VO konkret die Wiederherstellung des ursprünglichen Wasserhaushaltes geboten. Damit entspricht die Maßnahme grundsätzlich den Zielen des Biosphärenreservates bzw. des Landschaftsschutzgebietes.

Von den Verboten nach § 6 BR-VO (wie z.B. das Befahren und Betreten des Gebietes außerhalb der öffentlichen Wege) bleibt die Maßnahmen unberührt, da sie nach § 7 BR-VO

1. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zur Sicherstellung des Schutzzweckes durch die zuständigen Behörden oder die Verwaltung des Biosphärenreservates oder in deren Auftrag bzw.

2. ordnungsgemäße naturnahe forstwirtschaftliche Bodennutzung  unter  Berücksichtigung des Schutzzweckes

darstellen.

## Auswirkungen auf die Schutzziele des Naturschutzgebietes „Schnelle Havel“

Der Entwurf zur Verordnung über das Naturschutzgebiet „Schnelle Havel“ mit Stand 02/2012 nennt u.a. die „Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen wild lebender Pflanzengesellschaften, insbesondere  von  Feuchtwiesen  und  Feuchtweiden,  Bruch-  und  Moorwäldern,  Röhricht-  und Schwimmblattgesellschaften, Mooren und Trockenrasen“ als Schutzzweck.

Folgende  Pflege-,  Entwicklungs-  und  Wiederherstellungsmaßnahmen  werden  als  Zielvorgabe benannt:

  - zum Schutz der Moorböden sollen niedermoortypische Abflussverhältnisse wiederhergestellt werden. Hierzu soll eine nutzungsverträgliche Wassermengenbewirtschaftung mit dem vorrangigen Ziel der Wasserrückhaltung zur Verminderung der Moordegradierung erfolgen;

  - ausgebaute Abschnitte der Fließgewässer sollen renaturiert und Altarme angeschlossen werden. Künstliche Migrationshindernisse für aquatische und semiaquatische Tierarten sollen beseitigt werden.

Damit entspricht die Maßnahme den Zielen des zukünftigen Naturschutzgebietes.

Ausgenommen von den Verboten des § 4 der Schutzgebietsverordnung (z.B. das Betreten des Gebietes außerhalb der Wege oder die bauzeitliche Verlärmung) bleiben alle Schutz-, Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen, die von der unteren Naturschutzbehörde zugelassen oder angeordnet worden sind.

# Literatur und verwendete Unterlagen

- Steidl, Kaletta, Institut für Hydrologie im Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung e.V. Müncheberg (1993): Faules Fließ – Bestandsaufnahme, Bewertung sowie Empfehlungen zur Unterhaltung und Renaturierung

- Reimann, S. (2006): Wasser für die Schorfheide – Ursachenanalyse eines veränderten Landschaftswasserhaushaltes und mögliche Handlungsfelder zu dessen Beseitigung, Diplomarbeit

- DHI-WASY GmbH (2008): Machbarkeitsstudie „Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes der Schorfheide“, i.A. des Landesumweltamtes Brandenburg

Aufgestellt: Schwerin, 16.04.2012

Dipl.-Ing. J. Berg

Planungsingenieur

Dipl.-Biol. C. Sütering

Fachplanerin

Anhang 1

Stratigraphische Untersuchungen am Döllnfließ,

Projektgebiet 9 (Faules Fließ)

Anhang 2

Schichtenverzeichnisse der Baugrundsondierungen

Anhang 3

Hydraulische Berechnung Faules Fließ

Ist Zustand:	Mittelwasserabfluss (MQ)

Hochwasserabfluss (HQ)

Planungszustand:	Mittelwasserabfluss (MQ)

Hochwasserabfluss (HQ)

Anhang 4

Standarddatenbogen für das

EU-Vogelschutzgebiet „Obere Havelniederung“

Anhang 5

Einverständniserklärungen

Anhang 6

Kostenberechnung